# 竞争性磋商成交结果公示

项目编号：GBSZ-PT-2026-0011

项目名称：安检设备采购及安装项目

招采机构：北京古北水镇旅游有限公司-配套保障部

- 成交人信息

- 成交人： 北京世纪环宇安防装备有限公司

- 公示时间

2026年5月6日-2026年5月8日

附件：北京古北水镇旅游有限公司安检设备采购及安装项目竞争性磋商文件

采购人 ：北京古北水镇旅游有限公司

（以下无正文）

附件：北京古北水镇旅游有限公司安检设备采购及安装项目竞争性磋商文件

# 北京古北水镇旅游有限公司

安检设备采购及安装项目

竞争性磋商文件

# 采购人：北京古北水镇旅游有限公司

# 2026年4月

目录

第一章 供应商须知及要求	3

第二章 供应商须知说明	5

第三章 评审办法	9

第四章 项目需求书	11

第五章 合同条款	12

第六章 响应文件组成和格式	28

第一章 供应商须知及要求

| 项目名称 | 北京古北水镇旅游有限公司安检设备采购及安装项目 |
| --- | --- |
| 预算金额（含税） | 最高限价22万元 |
| 资格要求 | 1.中华人民共和国境内合法注册的一年及以上企业法人机构； 2.参与单位实缴资本大于或等于50万元； 3.营业执照范围包含相关服务范围及资质，并提供辐射许可证； 4.本项目授权委托人及项目负责人提供一年以上社保证明，参与单位社保缴纳人员不低于3人； 5.提供至少一个与本项目相关或同等规模以上业绩； 6.包括但不限于报名单位：近3年内无被政府主管部门进行行政处罚的不良记录，以及与本项目有关服务内容的处罚记录等； 7.本项目的特定资格要求：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）渠道可查询供应商信用记录，供应商不得列入失信被执行人名单、税收违法黑名单和政府采购严重违法失信行为记录名单。被列入上述名单或名录的供应商不得参加本项目； 8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的采购活动； 9.本项目不接受联合招商，不得转包、分包。 |
| 文件下发日期、地点 | 时间：2026年4月16日 地址：北京古北水镇旅游有限公司配套保障部 |
| 文件澄清或者修改截止日期 | 提交首次响应文件截止时间3日前 投递人如对本磋商文件有疑问，欢迎在答疑截止时间前以Email等书面形式向我司询问，我司将及时予以答复。 邮箱：ptbz@wtown.com |
| 响应文件语言 | 简体中文 |
| 报价货币 | 人民币 |
| 响应文件份数及密封要求 | 1.文件数量：正本一份，副本两份。并以U盘提供文件电子档PDF盖章扫描及Excel或Word版本。 2. 密封标准：文件单独密封（一正两副） （1）每个密封袋正面应按照规定加盖公章、法定代表人印签各一枚，并标以密封日期； （2）其正面仍须标明文件递交场所：北京古北水镇旅游有限公司 。 |
| 装订要求 | 投递文件应按以下要求装订：投递文件应胶装成册。每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，否则按无效标处理。 |
| 提交响应文件截止时间及地点 | 时间：2026年4月25日13:30分之前 递交至：北京古北水镇旅游有限公司 地址：北京市密云区古北口镇北京古北水镇旅游有限公司 姓名：郝加峰 电话：15201225977 |
| 磋商会议 | 时间：2026年4月25日13:30分 地点：北京古北水镇旅游有限公司磋商会议室 地址：北京市密云区古北口镇北京古北水镇旅游有限公司 |
| 评审方法 | 综合评分法。 最低报价不是成交唯一条件。 |
| 合同签署 | 合作单位应在收到合作通知后15日内签订合同。我司有权根据实际情况修改合同条款，如合作单位未能在上述时限内与我司协商一致，并签订合同，则视为合作单位放弃合作资格，我司有权选择其他候选人作为合作单位。 |
| 磋商保证金金额及递交时间 | 需要 ；金额：5000.00〖人民币伍仟元整〗 保证金收取银行及账号 户名：北京古北水镇旅游有限公司 开户银行：农行北京密云支行营业部 账号：11130101040052036 保证金应在磋商截止时间1日前递交 |
| 项目结算方式 | 见合同要求/以谈判结果为准 |
| 发票类型 | 增值税专用发票 |

第二章 供应商须知说明

## 一、说明

- 1. 满足以下条件的供应商是合格的供应商，可以参加本次采购活动：

- （1）在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织、自然人，法律法规另有规定的除外。

- （2）遵守国家有关法律、法规、规章，符合“第一章”中“供应商的资格要求”中规定的要求；

- （3）只有已获取了磋商文件的供应商方可参加本次采购活动。

- （4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的采购活动。

- 2.供应商的信用信息记录：

- （1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）。

- （2）查询截止时点：采购报名截止时间后、供应商资格审查时。

- （3）使用规则：经信用查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与本次采购活动，其响应无效。

- （4）供应商在本次采购活动过程中不得向采购单位提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，采购单位有权取消其参与资格或成交资格。

- 3.采购单位在任何时候发现供应商提交的响应文件内容有下列情形之一时，有权取消其参与或成交资格并依法追究供应商的责任：

- （1）提供虚假的资料；

- （2）在实质性方面失实。

- （3）采购当事人之间不得相互串通，否则采购单位有权取消其项目参与或成交资格。

- 4.磋商费用

- （1）供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用及项目需提供的样品、人工、踏勘等所有项目有关的费用，不论磋商结果如何，采购人无义务和责任承担这些费用。

## 二、磋商文件构成

- 文件构成

- （1）要求提供的服务内容及详细需求、供应商须知和合同条件等在磋商文件中均有说明。磋商文件共五章，内容如下：

- 第一章 供应商须知及要求

- 第二章 供应商须知说明

- 第三章 项目需求书

- 第四章 合同条款

- 第五章 响应文件组成和格式

- （2） 供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

- 供应商的疑问

- 供应商对磋商文件有疑问，并且以书面形式向采购方提出的，采购方对书面疑问将以书面形式予以答复。

- 文件的澄清或者修改

- （1）在提交首次响应文件截止时间之前，采购方可主动地或在解答供应商提出的问题时对磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

- （2）澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止时间至少5日前通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，将顺延提交首次响应文件截止时间。

- （3）对文件必要的澄清或者修改将以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购方回函确认。

## 三、响应文件的编制

- 报价范围及响应文件中语言和计量单位的使用

- （1）供应商不得仅对本项目中的部分内容进行报价或响应。

- （2）供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关项目的所有来往函电均应以简体中文书写。供应商提交的证明文件和印制的资料可以用另一种语言，但应附有简体中文翻译本，并以简体中文翻译本为准。

- （3）响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 响应文件构成

- 供应商应按文件提供的响应文件格式填写响应文件，响应文件应包括以下内容详见磋商文件“第五章 响应文件组成和格式”。

- 报价

- （1）所有报价均以人民币报价。供应商的最后报价不得超过采购项目预算金额，否则其报价将被认定为无效响应被予以拒绝。

- （2）供应商应按磋商文件“分项报价表（格式）”填写所报服务的单价和总价。磋商文件对每种服务只允许有一个报价，评审小组不接受有任何选择的报价。

- （3）报价总价包括供应商为完成本项目所发生的一切费用。供应商估算错误或漏项的风险均由供应商承担。

- （4）供应商应对磋商文件项目需求书中的所有项目进行应答和报价，不得分拆只选择部分项目报价；供应商未经采购人同意不得将本项目分包。

- （5）为保证公平竞争，根据相关法律法规规定，供应商应合理报价。评审小组认为供应商的最后报价明显低于其他提交最后报价的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其最后报价合理性的，将被作为无效响应处理。

- 磋商保证金

- （1）供应商应按照“供应商须知资料表”的规定提交磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

- （2）保证金是为了保护采购方免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，保证金不予退还：

- ①供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

- ②供应商在响应文件中提供虚假材料的；

- ③除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

- ④供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

- ⑤文件规定的其他情形。

- （3）供应商没有根据“第一章供应商须知及要求”的规定，递交磋商保证金的，将被认定为无效响应而予以拒绝。

- 响应文件的有效性、完整性和响应程度审查

- （1）响应文件的有效性、完整性和响应程度审查是指对响应文件进行资格性检查和符合性检查。

- （2）资格性检查指依据法律、法规和文件的规定，对响应文件的有效性、响应文件中的资格证明文件、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备资格。

- （3）非实质性响应的文件

- 未实质性响应的文件将按无效处理。如发现下列情况之一的，其响应文件将按无效响应处理：

      - 未按照文件规定要求交纳磋商保证金的；

      - 未按照文件规定要求密封、签署、盖章的；

      - 响应文件中提供虚假或失实资料的；

      - 供应商在一份响应文件中对同一服务报有两个或两个以上报价的；

      - 评审小组认为不能实质上满足文件其他要求的（或响应文件中附有采购人不能接受的条件的）。

      - 不符合法律、法规和文件中规定的其他实质性要求的。

- 9.成交通知书

- 成交供应商确定后，采购人将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

- 10.签订合同

- （1）成交供应商应当自成交通知书发出之日起15日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订书面合同。如果成交供应商不与采购人签订书面合同，其保证金将不予退还。

- （2）成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

第三章 评审办法

- 1、评分项目和权值分配

| 评 分 项 目 | 权 值 分 配 |
| --- | --- |
| 技术部分 | 55分 |
| 商务部分 | 5分 |
| 经济部分 | 40分 |

- 2、详细审查标准

| 磋商评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 北京古北水镇旅游有限公司安检设备更换项目 |  |  |  |  |  |
| 日期 |  | 2026年xx月xx日 |  |  |  |  |  |
| 评审项目名称 |  | 评分标准 | 标准分 | 实际得分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位1 | 单位2 | 单位3 | … |
| 技术标 权重（55%） | 安检设备：硬件系统出现问题24小时内解决。 | 24小时内解决的满分。 解决不了不得分。 | 10 |  |  |  |  |
|  | 售后保修期 | 满足招商文件要求=2分。 每延长一年加1分，最多加3分。 低于招商文件要求不得分。 | 5 |  |  |  |  |
|  | 设备巡检 | 每月1次=3分。 每2个月及以上巡检1次=1分。 节假日黄金周前巡检=2分。 | 5 |  |  |  |  |
|  | 技术支持 | 配置手持安检仪10个=5分 无法有效解决=0分。 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 精准识别安全法规禁带的危险品（并包含宠物，航拍）；设备可发出声光警示信号，防止漏检。 无法有效解决=0分。 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 系统内存定期自动清空，系统稳定反应灵敏，不卡顿=5分 无法有效解决=0分 | 10 |  |  |  |  |
|  | 技术方案 | 技术方案现场讲解，满足采购文件要求=5分，有问题逐项扣分，最低0分。 | 5 |  |  |  |  |
|  | 系统功能模块实际合理易拓展，人性化，能灵活适应公安机关法规调整的变动。 | 完全符合采购文件需求=5分。 比较符合=3分。 基本符合=1分。 | 5 |  |  |  |  |
| 商务标 权重（5%） | 合作业绩 | 年度客流量超过300万大型高铁站及公共场所合作案例每个2分，上限5分 | 5 |  |  |  |  |
| 经济标 权重（40%） | 投标总价 | 计算公式：得分=最低报价金额/最终投标金额*占权重40分（小数点保留2位） | 最终报价金额 （万元） |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门： |  |  | 打分人确认签字： |  |  |  |  |

第四章 项目需求书

  - 一、项目名称：北京古北水镇旅游有限公司安检设备采购及安装项目

- 服务范围：现有3套安检设备的更换及挪移，并更换安装2套新智能化设备，旧设备由乙方拆除和安装，挪移至甲方指定的的地点。详见清单：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行李安检X光机 | 台 | 1 | 适用于大件行李箱 | 报价需列明具体品牌、规格、运行参数等。 包工包料含人工费，包含旧设备的拆除和移机。 |
| 2 | 智能安检X光机 | 台 | 1 | 适用于大客流通过 |  |
| 3 | 行李传送带 | 套 | 2 | 2套分别适配行李安检X光机和智能安检X光机 |  |
| 4 | 加长接物架 | 套 | 2 |  |  |

- （施工方案、技术标准）

  - 二、需求分析

- 施工范围：计划对现有安检设备进行更换，预计采购2台X光机。设备更新后，安装点位为游客中心安检处。

- 质量要求：

- 安检设备需符合安全监管部门检查标准的、规范和操作规程，确保挪移、安装后结构稳固、安全可靠，外观完好，协调一致。

- 可精准智能化操作，负责新设备操作员培训。

- 所用材料应符合质量标准并提供质量合格证明文件，安装过程中应接受甲方及相关监管部门的质量监督与检查。

- 安检设备安装调试、挪移竣工后，需通过甲方组织的竣工验收。

- 质保期不少于3年（具体质保期年限根据项目实际情况确定），在质保期内如出现质量问题，设备售后方应负责免费维修。

第五章 合同条款

注：本合同范本供签订合同时参考，部分条款可能调整，主体内容不变。

北京古北水镇旅游有限公司安检设备采购安装合同

甲方：北京古北水镇旅游有限公司

法定代表人： 李东川

社会统一信用代码： 91110000558520275H

住所地址：  北京市密云区古北口镇司马台村十三区19号楼

通讯地址： 北京古北水镇旅游有限公司

电话： 010-81008501    传真： 010-81008501

联系人：             电子信箱： @wtown.com

乙方：

法定代表人：         社会统一信用代码： 住所地址：

通讯地址：

电话：          传真：

联系人：           电子信箱：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，甲、乙双方经友好协商，本着平等诚信和互利互惠的原则，就甲方向乙方采购 游客服务中心安检X光机2台，行李传送带2套，加长接物架2套 （下称“产品”“货物”“货品”或“商品”）一事达成如下协议，并签订该销售合同，以资双方共同遵守。

- 合同有效期

本合同自甲乙双方签章之日起生效至本合同项下双方权力义务全部履行完毕之日止 。

- 产品的名称、数量及价款

1.商品的价格、规格见附件1。价格包括货物价款、包装费、运输费、运输保险费、装卸费、现有设备拆除费、零件费、安装费、人工费、调试费、维修费、培训费、售后服务费、质保费、税费以及其他与履行本合同相关的全部费用。

2.在合同有效期内，涉及产品的规格及价格需严格遵守以上规定，乙方不能直接对本合同中约定的产品的价格、促销形式进行调整；如因重大情势变更导致上述商品价格大幅波动，继续履行上述约定显失公平，则乙方需另行提出书面调整申请，经甲方审核并书面同意后才可按调整价格执行。

三、配送方式、交货地点

1.乙方向甲方承诺本合同签订后 15天内（非严重自然灾害天气）及时供货，甲方确保至少提前3天向乙方提出订货要求。

2.如甲方遇国家法定节假日或特殊情况，以及紧急需求等情况时，乙方应全力配合保障，在规定时限内完成送货以保障甲方使用。

3.交货地点：北京古北水镇旅游有限公司，含（供应链管理中心、水镇酒店、员工食堂）。

4、项目负责人：

甲方指派    为本项目负责人，联系方式：    ,邮箱:

乙方指派    为本项目负责人，联系方式：    ，邮箱：

四、质量标准

- 乙方所提供货物的技术、质量规格应与本合同及其所附文件、甲方要求的技术、质量规格标准相一致，包括但不限于符合：国家、北京市现行的规范制度以及行业标准、本项目的实际需求等。若本合同及其所附文件的技术、质量规格中无相应规定，货物则应执行国家相关标准或相关行业标准。若国家标准或行业标准已被新的国家标准或行业标准所取代，则优先执行新的国家标准或行业标准。若本合同项下货物没有国家标准、行业标准、也没有甲方企业标准可供执行，则乙方所供货物应当符合其产品说明书并能实现甲方使用目的和符合该产品的正常使用功能。如果上述质量标准存在任何不一致或者冲突的，按最高或者最严格或者对甲方最有利的质量标准执行，双方另有不同约定的除外。

- 若本合同签订前，乙方已经提供货物样品的，则乙方提供的货物质量应当与甲、乙双方封样样品一致。如未提供样品，应按照甲方要求规格送货。

- 乙方保证交付的全部货物是全新的、未使用过的，在交付货物的同时向甲方提供有效检测报告，合格证等报检文件，并加盖公章。

- 乙方提供的货物有质量问题或不能满足有关国家规定及双方认定的相关标准时，甲方有权要求乙方退货或更换，乙方承担由此而产生的经济损失。乙方的该等责任不因验收期限的届满而免除。

- 如果货物存在任何质量问题、不能正常使用、不符合合同规定的技术、质量标准或者与合同存在其他任何不符，则在相关质量争议获得解决前，甲方有权拒绝支付剩余货款。

- 如果甲方因货物质量问题要求退货的，乙方应自行承担费用将货物运回、将甲方已付款项全部退回并向甲方支付合同总金额30％的违约金。且违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权就乙方造成的损失继续追偿。

五、安装调试及验收

(一) 货物安装、调试

1、货物初步验收合格后，乙方根据技术协议进行旧安检设备挪移和新安检设备安装调试，需确保正常使用。

2、乙方应负责整个安装调试工期内货物的保护工作，直至交付甲方最终验收。货物安装调试过程中因乙方产品质量有瑕疵、安装人员不规范操作等造成安全事故，或者造成任何人身伤亡、财产损失及设备损毁等的情况.由乙方承担全部责任;由此而给甲方造成损失的乙方应当予以赔偿。

(二)货物验收

1、货物安装调试完成后 7 日内，乙方应向甲方提供完整的竣工验收资料。甲方收到竣工验收资料后 7 日内，甲、乙双方共同进行最终验收，并应在验收工作开始后 3 日内完成验收。

2、乙方提供货物并安装后所有由乙方安装调试的设备应正常运行。无法运行等原因至验收不合格的，乙方应根据甲方处理要求进行整改;验收合格的，甲方向乙方出具验收报告，但该验收报告不免除乙方在本合同项下所应承担的产品质量责任。

3、如发现质量未能达到合同要求的.甲方有权要求乙方进行整改,直到合格为止,由此发生的额外成本费用由乙方负责。为满足甲方本合同目的实现，即使超出双方合同约定及投标书的产品和功能而额外增加的设备或产品服务费用亦包含在甲方应付款项中，乙方不再另行收费。

4、验收不合格的处理

1)	如果货物存在任何不符合合同约定的交付标准，则在相关争议获得解决前，甲方有权拒绝支付剩余货款。

2)	因乙方或任何第三人的原因造成货物数量短缺或质量、规格等不符合合同约定的要求，乙方应在接到甲方通知后30日内予以补足，或更换符合合同约定验收标准的产品至甲方指定的交货地点，由此产生的一切费用（包括但不限于货物运输、保管费用，保险费用等）由乙方自行承担。

3)	经过乙方一次（含）以上整改后，乙方交付的货品仍不能达到合同约定的验收标准的，甲方除有权解除本合同并不予支付相应货款外，还有权要求乙方支付合同总价的30%作为违约金；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予补足。

5、特殊说明

1)	甲方确认验收不代表乙方可以豁免相应的产品质量责任。如甲方在使用过程中发现乙方所提供的产品不符合合同约定的质量标准，甲方可要求乙方免费承担退货、维修、更换等责任，并有权要求乙方支付不合格货品对应价款的30%作为违约金；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予补足。

2)	对于乙方所供货物，甲方有权提出二次复检，但二次复检时间与第一次检验时间不得超过一个月，且二次检测的货品或项目不包含第一次检测过的货品或项目。如检测结果证明乙方货物合格，则检测费用由甲方承担，如经检测证明不合格，则检测费由乙方承担，且乙方需无偿更换不合格的货物、承担迟延供货、赔偿甲方损失等责任，直至全部货物符合合同要求。

3）双方同意：如乙方已被列入甲方长期供应商名单，且甲方发现本合同项下货品存在任何质量问题的，甲方可依照《古北水镇供应商处罚条例》的规定，要求乙方承担相应的违约责任。

(三)技术培训

1.乙方应在完成安装调试并通过甲方验收后3 日内向甲方提供包括但不限于设备保养、维修、使用说明等全部相关的技术资料。

2.乙方负责免费在设备安装调试地点对甲方指定人员进行培训，培训内容包括但不限于: 保证甲方人员了解设备的基本结构、性能、参数;掌握设备的操作、使用和维护保养方法;在整个设备投入正式运行后，能够正常、独立操作及维护，并能够对设备的一般故障进行有效处理等。

六、付款方式及期限

付款方式：

- 本合同总价款为  元（大写：人民币：  ）本合同所述全部款项均为含税价款。本合同签订且乙方提供相应增值税专用发票后15日内甲方预付总合同额30%（即小写：¥   大写：人民币：  ）至乙方指定账户；安装调试完毕甲方验收合格且乙方提供相应增值税专用发票后30日内支付合同总额65%（即小写：¥   大写：人民币：  元整）至乙方指定账户；质保期3年，质保期满乙方无违约情形且乙方提供相应增值税专用发票30 日内支付剩余5%尾款（即小写：¥  大写：人民币：  ）至乙方指定账户。

- 甲方付款以收到乙方提供的等额有效的合法增值税发票为前提（发票类型： ☑专用发票    □普通发票；发票项目：公共安全设备   ；税率： 13  %  ）。如因乙方未能提供符合要求的发票，甲方有权拒绝付款，由此导致甲方迟延付款的，不视为甲方违约，无需承担任何责任。

- 甲方开具发票信息为：

公司名称：北京古北水镇旅游有限公司

纳税人识别号：91110000558520275H

地址：北京市密云区古北口镇司马台村十三区19号楼

电话：010-81008161

开户行：农行北京密云支行营业部

账号：11130101040052036

- 乙方收款账户信息如下：

公司名称：

公司账号：单击或点击此处输入文字。

开户行名称：单击或点击此处输入文字。

上述银行账户信息由乙方提供并确认，因信息有误所致一切不利后果，相应责任及费用均由乙方承担。

七、甲方权责

- 甲方在双方约定期限内全额结清货款。

- 甲方不得将本协议或其他相关信息对外泄露。

- 甲方有权利享有乙方在全国市场内的促销或优惠政策。

- 如乙方向甲方所提供的产品的适销产品价格、规格、品质等发生调整时，双方应进行协商，另行签订补充协议，若因调整致使合同目的无法实现的，甲方可根据实际需求终止此合同。

- 甲方有权要求乙方交付符合合同约定的货物、履行符合合同约定的安装、调试、货物正常运转的义务，并享有本合同约定的其他合法权利。

八、乙方权责

- 乙方有责任不断向甲方提供公司相应促销或优惠政策，不得隐瞒。

- 乙方应当按照本合同约定，将合格的货品及时交付甲方，并配合甲方提出的验收、复检安排。如乙方交货时间、安装调试完工等时间出现迟延情形，自迟延之日起乙方每日需按涉及货物对应货款的万分之五 向甲方支付违约金；迟延15天(含)以上仍未完成交货、安装调试等工作的，违约金加倍计算，甲方有权全部或部分解除本合同，并有权要求乙方支付解除部分对应货款的 30%作为违约金。

- 乙方应保证其提供的货物及其零配件符合合同约定的材料、工艺、质量、规格、技术性能及合同目的等要求。乙方应保证其货物经过正确安装，甲方合理操作和维护保养，在货物正常使用期限内可良好运转。乙方提供的货物有质量问题或不能满足双方约定的相关标准时，甲方有权要求乙方进行更换。如相关货物无法更换或瑕疵无法修复影响甲方使用目的时，甲方有权要求退货，乙方应自行承担费用将货物运回，退还相应货款并赔偿甲方损失:同时，甲方有权全部或部分解除本合同，并要求乙方支付解除部分对应货款的10%作为违约金。

- 乙方应当如实向甲方提供其公司正在实行的促销或优惠政策，不得无故隐瞒。

- 乙方承诺对甲方无最低采购量的要求，且承诺不得擅自中止、终止或变更本协议，影响甲方的正常经营或供货需求。

- 乙方须按照本合同约定向甲方提供相应质保/售后服务。否则，每违约一次，乙方须向甲方支付总合同款的10%作为违约金，甲方有权从未付合同款中予以扣划。

- 如因乙方货物质量瑕疵、缺陷、安装调试等问题导致任何安全事故、人员伤亡或者财产损失的，乙方应对甲方因此而遭受的经济损失、第三方索赔或者政府部门处罚承担赔偿责任，乙方此项责任不因货物质量质保期的届满而免除。甲方因此承担责任赔偿损失的，可向乙方追偿。

- 甲方已向乙方采购的货物，因需求变更被闲置的，在不影响乙方再次出售的情况下，乙方应按甲方要求退货并返还货款(注:货品属于根据甲方特殊需求定制的，不在此列)。

- 乙方保证具备签订本协议的全部资质条件、履行完毕所涉及的全部审批或备案手续，保证依法、依约履行本协议。若乙方违反前述承诺导致发生任何人身、财产损害，一切赔偿由乙方承担，甲方有权随时解除协议并追究乙方违约责任。甲方因此承担责任赔偿损失的，可向乙方追偿。

- 乙方人员在为甲方提供服务期间，必须严格遵守甲方景区相关管理规定等，如有违反将视情节扣除相应款项，给甲方或第三人造成损失的，须承担全部责任。

- 乙方承诺为其员工依法缴纳工伤保险或人身意外险等保险，并对其员工已经进行安全培训，并保证设备操作人员等是经过专业培训、技术熟练，持有临时操作证或相关证书的人员，否则员工因履行协议发生任何事故，由乙方自行承担，与甲方无关，甲方无需承担任何责任。若甲方因此承担任何责任，可向乙方追讨。乙方承担因此产生的一切责任。

- 乙方承诺免费提供如下服务：30分钟内远程诊断、24小时到现场处理以及5年内每年2次的上门巡检。3年质保以及终身免费软件升级，免费对用户进行使用培训，安检设备配件至少保证10年供应期。

九、转让与分包

1. 除甲方事先同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的本合同项下的任何义务，否则乙方应向甲方支付合同总价款的30％作为违约金、与其分包、转包方承担连带责任，并且甲方有权因此而全部或者部分解除合同。

2. 乙方应以书面形式向甲方披露本合同项下的所有分包合同。但该披露不视为甲方对分包情形的认可，亦不解除乙方依照本协议应承担的任何责任或义务。

十、禁止贿赂条款

1.甲方或乙方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等。

2.乙方承诺不以赠送现金、礼品、礼券或其他方式向甲方工作人员行贿或变相行贿以获得违规利益，否则甲方有权直接终止合同，并有权利要求乙方依照本协议支付贿赂金额10倍的违约金，乙方还需按照本合同其他约定承担导致合同终止的违约责任。同时甲方可依法对乙方采取必要措施（包括暂停支付所有应付账款，或通过司法途径向乙方追偿由此造成甲方的一切经济及商誉损失）。

3.乙方人员可通过以下方式对甲方人员刁难、索贿等腐败行为进行举报或投诉，甲方承诺在一周内核实回复。举报电话：010-81008161       举报邮箱：wtjw@wtown.com

十一、违约责任

- 如乙方不能按甲方要求的期限送货的，则自规定送货期限日起，每逾期一天，应按未交货合同金额的万分之五支付违约金给甲方（当期货款中抵冲）。乙方延期履行义务超过15日，违约金加倍计算，甲方有权全部或部分解除本合同，并有权要求乙方支付解除部分对应货款的 30%作为违约金。

- 由乙方承担所有因所提供产品质量问题而产生的甲方纠纷，乙方承担因此而涉及的费用及相关赔偿。如因乙方货物质量瑕疵导致安全事故、人员伤亡或者财产损失的，乙方应对甲方因此而遭受的经济损失、第三方索赔或者政府部门处罚承担赔偿责任，并且甲方有权无责解除本合同。乙方此项责任不因货物质量保质期的届满而免除。

- 乙方提供的货物有质量问题或不能满足有关国家规定及双方认定的现行相关标准时，甲方有权要求乙方退货或更换或有权通知乙方解除合同，合同自解除通知送达之日解除。由此给甲方造成损失的，乙方应赔偿。

- 如出现其他违约情况，甲、乙双方应依据《中华人民共和国民法典》以及有关规定协商处理。

- 乙方单方解约或实际中止履行合同义务时，乙方应退还甲方已支付的全部费用并向甲方支付总款项的30%作为违约金，并赔偿因乙方违约行为给甲方造成的经济损失。

- 一旦乙方违约，甲方根据本合同约定全部或部分解除本合同，乙方应在接到甲方通知后3日内自行承担费用将相关货物运回，将甲方已付但尚未履行部分款项全部退回，并支付解除部分相应价款的30％作为违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿。

- 上述违约金或赔偿责任，甲方可扣留应付乙方款项作为冲抵，如不足乙方应补足。

- 本合同所称甲方“损失”包括但不限于经济损失、商誉损失、第三方索赔、行政处罚、律师费、保全费、保险费、游客投诉损失等。

十二、不可抗力

甲、乙双方任何一方由于不可抗力的原因导致不能履行协议时，应及时向另外一方书面通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、不完全履行、不履行合同协议，并根据实际情况可部分或全部免予承担违约责任。

十三、安全生产约定

1、乙方向甲方郑重承诺：乙方为法人单位，向甲方提供销售、安装等服务中，认真遵守《中华人民共和国安全生产法》及相关规定，保障安全生产。特别是乙方应重点监督本方工作人员安全操作、规范操作。

2、乙方向甲方郑重承诺：乙方在提供销售、安装服务中，如出现各种工伤事故、第三方人身伤害/财产损害等安全事故，由乙方承担全部法律责任，与甲方无关。

十四、质保条款

1、质保期为三年，自货物安装、调试完毕最终验收合格之日起算。

2、质保期间内设备出现任何质量问题由乙方免费进行维修并更换破损配件，若设备在质保期内出现故障，乙方保证在接到甲方报修通知24小时内到现场进行免费修复。对于无法修复的部分配件（非人为原因损坏的），乙方负责在接到甲方报修通知后免费更换。

3、如乙方未按约定提供维修等售后服务的，甲方有权委托第三方提供相关服务或向第三方采购同等规格的替换货物，由此产生或增加的费用由乙方承担。

4、乙方在前述质保期内的维修与更换（人为原因除外）将不收取任何服务费用或者材料费用。质保期届满后，乙方应按本合同约定标准向甲方提供售后服务，但可按优惠后的成本价向甲方收取相关费用。

十五、解决合同纠纷方式

1、在本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可、并且只能向本合同履行地即北京市密云区人民法院提起诉讼。

2、甲、乙双方确认：本合同履行地为北京市密云区。

十六、通讯联系约定

1、 本合同首部甲、乙双方的通讯地址、联系电话为双方唯一固定联系方式，若在履行中双方有任何争议，该通信地址为双方法定地址。

2、 若任何一方通讯地址、联系电话发生变化，应立即书面通知另一方；否则，造成双方联系障碍，由未书面通知变更一方负责，即一方邮件寄送到另一方上述通讯地址时视为已经送达，另一方必须承担一切法律后果。当引起仲裁、诉讼争议时，仲裁机构、人民法院传票、司法文书寄送到上述地址时视为已经送达，各方承担上述机构送达之后全部法律责任。

十七、文本及效力：

- 本协议一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，本协议涂改部分无效。

- 协议如有未尽事宜，需双方共同协商，做出补充规定，补充规定及协议附件与协议具有同等效力。

- 本协议自双方签字、盖章一并加盖骑缝章之日起生效。

十八、合同附件

1、采购货物清单

2、乙方营业执照、开户许可证及相关资质证书，加盖公章。

3、施工安全责任书

（以下无正文）

【签字盖章页】

甲方：（盖章） 北京古北水镇旅游有限公司             乙方：（盖章）

法定代表人/委托代理人(签字)：                    法定代表人/委托代理人(签字)：

地址：北京市密云区古北口镇司马台村十三区19号楼      地址：

邮编：101508                                     邮编：

电    话：010-81008501                            电    话：

传    真：010-81008501                            传    真：

开户银行：农行北京密云支行营业部                   开户银行：单击或点击此处输入文字。

银行账号：11130101040052036                      银行账号： 单击或点击此处输入文字。

年    月    日                                 年    月     日

附件1：采购货物清单

采购货物清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：乙方营业执照、开户许可证及相关资质证书

附件3：施工安全责任书

施工安全责任书

发包人（甲方）：北京古北水镇旅游有限公司

承包人（乙方）：

发包人将工程项目委托承包人施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方签订本协议，双方必须严格执行。本协议适用于承包人在北京·密云古北水镇国际休闲旅游度假区项目（简称“古北水镇项目”）内承包的所有工程，是双方签订的合同、协议的组成部分。

一、协议内容

1、安全责任条款

承包人需遵照《中华人民共和国安全生产法》（简称《安全生产法》）、《建设工程安全生产管理条例》及国家、本市建设行政主管部门和其他有关主管部门制定的行政规章和规范、标准进行安全生产：

- 承包人负责编制承包工程的施工组织设计或专项方案，有保证施工安全的技术措施，并对由于安全技术措施不完善造成的生产安全事故负全责。

- 承包人必须具备承包本工程的相应资质和安全生产许可证，并保证证书的真实有效。

- 严禁承包人违法分包或非法转包工程。

- 严禁承包人违章指挥、违章作业。

- 承包人必须按批准的施工组织设计（施工方案）组织施工，对于需要专家论证的危险性较大工程，必须按规定进行专家论证，如因各种因素需要对施工组织设计（施工方案）进行变更时，必须向发包人或监理单位报告，重新组织论证，经发包人或监理单位审核批准后方可施工。

- 承包人必须对全部分包人、其他分包人进行安全生产统一管理，并对施工现场的安全生产负全责（包括所有分包工程的安全生产），施工期间如施工现场或因施工发生的责任事故，包括造成的经济损失、人员伤亡，以及由此导致的民事、行政、刑事责任，承包人应承担相应的赔偿责任及义务。

承包人必须与所有分包人签订符合国家和本市政府相关部门规定的《安全生产协议书》，明确双方责任、权力、义务，并监督执行。若承包人未执行此要求，承包人承担由此引起的全部安全管理责任和经济损失。

- 承包人应承担对特殊工种证件审核不严而造成工程重大或终身质量安全事故、隐患的责任；承包人如违反上述安全管理条款及各项强制标准的规定而造成安全责任事故、隐患的，承包人应承担相应的安全管理责任并赔偿经济损失。

- 承包人在施工前和施工过程中，必须采取对地下基础设施的勘察、保护措施，否则因此造成的责任和经济损失由承包人负责。

- 承包人派驻现场的项目部应遵照《国家安全生产监督管理局11号令》的有关规定配备安全工程师。

- 承包人必须保证所有应用在永久工程上的材料、设备、设施等产品（包含但不限于）的构造、性能符合向发包方的承诺及设计要求，同时符合国家相关安全、消防、环保的相关法律法规等。

2、安全措施条款

在工程施工、竣工及修补任何缺陷的过程中，承包人应遵守所适用的安全规章，并且：

- 高度重视所有授权驻现场人员的安全，并采取任何必要和适当的措施，保持现场（在其管理的整个范围内）和工程（包括所有尚未竣工的和尚未移交给发包人的工程）的井然有序和安全可靠，以免发生人身事故。

- 为了保护工程，或为了公众的安全和方便，或为了其他原因，在确有必要的时间和地点，或在有关主管部门提出要求时，提供并保证照明、防护、围栏、警告信号和看守。

- 为邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员提供便利，并提供保卫所必须的临时道路、人行道、防护棚及围栏等。

- 应根据发包人要求，依据各合同缴纳一定的安全保证金，并遵守发包人安全管理相关制度。

3、安全保卫工作

承包人应在整个合同履约期内，遵守《安全生产法》等有关安全生产的法律法规的要求以及建筑安装工程安全管理相关规定，依法组织施工。在整个工程施工期间，承包人应在施工现场随时设立和维护如下设备设施并在有关工作完成或竣工交付后撤除。

- 在现场入口的显著位置设立本市建设行政主管部门规定的“一图六版”或类似要求，内容包括现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明。

- 为确保工程安全施工，须设立足够的安全标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等等。

- “四口五临边”的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等。

- 安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品。

- 所有机械设备，包括各类电动工具的安全保护和接地装置及操作说明。

- 如有条件，应装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员。

- 主要作业场所和临时安全疏散通道24小时安全照明和必要的警示等，以防止各种可能的事故。

- 一定数量的合格消火栓和手提灭火器。

- 装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度并严格执行。

- 对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度并严格执行。

- 在整个工程施工期间，承包人应委派一名具有合法上岗资质和有足够经验的安全员或安全工程师常驻现场，该安全员或工程师应负责组织召集和主持每周至少一次的有所有在现场工作的工人和其他工作人员参加的安全生产例会，每天至少对现场安全生产状况进行全面检查并作好记录，负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。

- 发包人对承包人的安全生产工作进行统一协调管理、定期开展安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。对于发包人现场管理部或总监理工程师现场检查中发现的安全隐患，承包人应立即进行整改，报发包人现场管理部或总监理工程师验收合格后方可进行其他工作的施工。安全隐患不能及时消除或消除过程中无法确保安全的，发包人现场管理部或总监理工程师有权视情节情况，对承包人处以罚款以至停工整顿的处罚并同时抄送发包人，损失由承包人负担，发包人具有向承包人索赔的权利。

- 发包人对入场的乙方人员进行安全教育培训，开展安全生产、消防安全等方面的法律法规宣传。入场人员安全生产、消防安全教育培训不合格的，可以采取继续加强教育培训或更换作业人员等管理措施。

- 强化高风险作业管控。发包人有权督促承包人落实作业审批要求，制定作业方案，并安排专门人员现场管理。承包人未落实作业相关规范要求，或者作业人员屡次违章作业的，发包人现场管理部或总监理工程师有权视情节情况，对承包人处以罚款以至停工整顿的处罚并同时抄送发包人，损失由承包人负担，发包人具有向承包人索赔的权利。

- 所有电工、架子工、电焊工、起重机司机、信号工、电梯司机、翻斗车司机、卷扬机司机、爆破工等特种工及砂浆和混凝土搅拌机、钢筋成型等机械设备操作人员必须是经过专业培训、技术熟练，持有临时操作证或相关证书的人员；所有工人在进场作业前必须严格进行“三级安全”教育，考核并颁发安全上岗证；承包人应按发包人现场管理部或总监理工程师的要求，向发包人现场管理部或总监理工程师出示这类证件；承包人保证发包人免于因承包人违章使用工人而可能导致的任何损失或损害。

- 承包人应对所有塔吊、外用电梯、物料提升架、汽车吊等垂直和水平运输机械在使用前按相关规定进行验收，并按规定进行定期安全检测。要保证其安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等；所有机械设备应有安全操作防护罩和详细的安全操作要点等。

- 承包人应对用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定；如果发包人或总监理工程师认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，承包人应在核实后以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照政府的有关法规、规章和条例等的要求。

- 承包人应根据有关法律法规的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现安全事故，能立即保护好现场、抢救伤员，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大，并立即向发包人现场管理部或总监理工程师报告。

- 承包人制定的用于本工程现场安全生产的手段、措施、方法和程序等应报发包人现场管理部或总监理工程师备案；发包人现场管理部或总监理工程师的此类审核或备案不解除承包人受合同制约的任何责任；承包人还应为那些不便于人员进出的永久工程施工区设立紧急情况下逃生的疏散通道。

- 人身和财产的损害及发包人的保障

  - 承包人应负责和保障发包人及其授权代表在无过错情形下免于承担因工程施工所导致的对任何人士的人身损伤或死亡而产生的费用、责任、损失、索赔或诉讼。

  - 承包人应负责和保障发包人及其授权代表在无过错情形下免于承担因工程施工所引致的对任何私人财产的损伤或损害而产生的费用、责任纠纷、损失、索赔或诉讼。

③承包人必须承担在整个施工过程中对邻近建筑物、构件及市政管道等的日常操作所造成的影响, 负责修复工作的赔偿及负责相关法律责任。

④无论承包人是否在投标时填报风险费用，承包人在合同上必须承担可能于施工时产生风险的经济责任及其它合同上的义务。

⑤如承包人或分包商雇用的工人或其它受聘于工程或与合同有关的人员身体受到任何损伤时，无论是否有申请赔偿, 承包人必须立即将事件书面通知发包人或总监理工程师。

- 现场保卫和治安

承包人应为施工现场的保卫提供足够的保安人员及相应的设施和措施。

①承包人应为现场提供24小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止与本工程无关的任何未经授权的人员（该授权人员仅限于发包人和承包人的雇员、其分包人的雇员、总监理工程师授权的人员、设计人和总监理工程师的雇员以及政府及有关主管部门的执行公务或履行职责的工作人员）进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的被盗或被窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件等。

②承包人应始终采取预防措施，防止他的雇员或工人发生任何违法、暴乱或妨害治安行为，并保护工程周围居民和公众及其财产不受上述行为的危害。

③承包人应制定并实施严格的现场出入制度并报发包人安全保卫部审批；车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；承包人须对施工人员实行实名制管理，人员进出现场、生活区应有出入证，其中应包括工程名称、证号、持有人姓名、性别、职务、所属公司等内容；出入证应加盖印章和做塑封。禁止无关人员随意进出，杜绝男女混居现象。来访人员必须凭有效证件办理登记并经本工程人员引入。

⑤如果分包人/供应商，其他分包人和发包人，以及发包人雇佣的所有人员已经遵照执行了承包人有关现场保安和保卫管理的各项制度，但因承包人保安和保卫工作的不力或缺陷而给任何分包人/供应商，其他分包人以及发包人在现场的财产造成了损失，承包人应承担相应的赔偿责任。

⑥承包人须对施工及留守人员进行有针对性的安全、消防及治安培训，并做好教育记录。

⑦承包人须规范项目管理，劳务队伍严格按使用计划进、出场，杜绝出现施工人员或施工队伍随意流窜多个工地、生活区的现象。

⑧承包人要制定施工现场、生活区突发治安案件应急方案，加强保安力量，及时制止寻衅闹事、械斗行为，创造一个和谐环境。

⑨承包人对施工现场、办公区、生活区内的安全生产和消防、保卫管理负全部责任，对由此造成的社会负面影响及经济损失全面负责。

4、事故报告

一旦发生事故，承包人应立即采取措施以减少人员伤亡和事故损失，并尽快向发包人或总监理工程师报告事故的详情。此外，在发生任何死亡或重大事故时，承包人应立即用最快的可行方法通知发包人或总监理工程师，以及按照法律法规向其有关的行政主管部门报告。

5、安全文明施工

- 本工程施工现场应按照《建设工程安全生产管理条例》及本市建设行政主管部门创建文明安全工地的标准和要求进行文明安全施工管理，包括有关设施的设置、办法的制定与实施、资料的准备等。

- 承包人应充分认识本工程所处地理位置，保证本工程的施工始终严格依照不低于本市建设行政主管部门有关安全文明施工的各项标准和规定。

6、环境保护

- 承包人应在整个合同履约期内，依照相关要求制定并实施相应的环保制度和措施。

- 承包人应采取必要措施，保护现场内外的环境，并限制由其施工作业引起的污染及其它对公众财产造成的损害和妨碍的后果，承包人应保证在合同期间，现场中气体散发、地面排水及排污不能超过本地区有关规定的数值。

- 承包人应保证在永久工程和临时工程中不得使用对人体或环境有害的材料，施工材料必须使用符合环保要求的材料。

- 承包人应在其项目质量保证计划中明确防止误用的保证措施，如果承包人违背此项约定的责任，任何后果由承包人完全负责。

- 承包人负责办理有关施工场地交通、环卫、排污和噪音管理等手续，并承担相应责任。

- 如果竣工验收须经过空气检验测试，检验单位须是北京市质检站认可的单位，其检验结果同时提交发包人或总监理工程师，所需费用由承包人负责。

二、违约责任

- 承包人违反本责任书或国家、本市关于施工安全管理方面的规定的，发包人有权要求承包人限期整改，逾期未改或者改正不合格的，发包人有权要求承包人停工整顿，且每发生一次可扣减2万元以下的工程款作为施工安全管理违约金，并由承包人承担事故的相应责任，如由此造成工期延误或其它损失的，承包人承担相应的违约责任及损失。

- 承包人承包范围内的工程，在施工过程中，发生一般性安全事故（未造成人员重伤或死亡），由承包人承担事故的相应责任，发包人有权每次酌情扣减10万元人民币以下的工程款作为施工安全违约金。

- 承包人承包范围内的工程，在施工过程中，发生重大安全事故（造成人员重伤或死亡），由承包人承担事故的相应责任，发包人有权每次扣减20万元人民币以下的工程款作为施工安全违约金，并且具有继续向承包人进行追偿的权利。

因承包人违反本协议或国家、本市关于施工安全管理方面的规定，发生安全事故的，由此产生的人身伤亡赔偿、财产损失赔偿及其它赔偿责任及损失由承包人承担相应责任并承担相应法律后果，在相应的安全事故未彻底解决完毕前，发包人有权暂停支付工程款，直至解决完毕。

三、不可抗力

1、如果一方因不可抗力事件而无法履行本合同规定的任何义务，则履行该义务的时间应该相应延长，延长的时间应等于被该不可抗力事件延误的时间。声称因不可抗力事件而无法履行义务的一方应采取适当措施，减小或消除该不可抗力事件的影响，并在尽可能最短的时间内恢复受不可抗力事件影响的对义务的履行。如果不可抗力事件发生，则任何一方不应因无法履行或延迟履行义务对另一方所蒙受的任何损害、费用增加或损失承担责任，并且该无法履行或延迟履行不应被视为违反本合同；若因不可抗力事件造成其他人员及财产损失，双方根据各自过错承担相应责任。但是本合同中的所有其它义务和履行时间不受此影响。

2、不可抗力事件持续超过3个月，任何一方可向相对方发出书面通知解除本合同，并不承担任何违约责任。解除通知到达对方，本合同即视为解除。

3、以下列出的事件或情况应视为不可抗力事件：

（1）战争、骚乱、爆炸、水灾、火灾或自然灾害；

（2）任何国家立法机关、行政机构或地方政府颁布的法律、法规、法令、规例、限制令、禁制令或其它具法律约束力的文档。

四、附则

本责任书一式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份。

甲方：北京古北水镇旅游有限公司      乙方：

（盖章）                         （盖章）

法定代表人（或被授权人）：          法定代表人（或被授权人）：

（签字）：                          （签字）

紧急联络电话：                     紧急联络电话：

日期：                               日期：

第六章 响应文件组成和格式

北京古北水镇旅游有限公司

正本或副本

安检设备采购及安装项目

竞争性磋商文件

磋商人: 北京古北水镇旅游有限公司

投递人:(盖章)

法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)

日期:     年    月   日

提供文件说明（包括但不限于）（加盖公章有效）（胶装成册）：

- 附件一：报价书

- 附件二：资格证明文件

- 附件三：服务内容偏离表

- 附件四：商务内容偏离表

- 附件五：项目服务方案

- 附件六：应急预案

- 附件七：公司合作业绩及证明

- 附件八：承诺书

- 附件九：合同条款

- 附件十：供应商自行提供的其他文

附件一.

报价书

致：

- 1、报价明细表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

2、报价总表

经考察现场并研究后，我方愿以人民币_______元（大写____________________元）的价格或按上述合同条件确定的其他价格，并按上述规范和清单的条件要求提供上述货物/服务。其中：不含税金额为人民币             元（大写                            元）；税金为人民币           元 （大写          元）。我方为增值税         （一般纳税人/小规模纳税人），本采购项目确认采用增值税             方式（根据实际情况选填简易计税方式/一般计税方式中一种），开具增值税专用发票，税率为          %。在合同履行期间，如遇增值税税率调整，不含税金额不变，含税总价随税率的变化而调整，具体以增值税专用发票为准。（增值税发票必须为100%明细发票）

公司：________________________________（盖章）

参与人法人代表或委托代理人：_____________________

电话：________________________________

公司地址：________________________________

日期：_______________________________

附件二.资格证明文件

- 经年检的营业执照副本、相关专业资质、其它认证及授权资质（附件加盖公章）

- 法人代表证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：_____________________________________

地址：_____________________________________

姓名：___________性别：___________年龄：___________身份证号：______________________职务：___________，系本单位的法定代表人。为提供__________________项目服务，签署参与

文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务，本公司均予承认。

特此证明。

单位名称（盖章）：

日期：______年___月___日

- 3.授权委托书及委托人社保缴纳证明、相关职业资格证明

授权委托书

本人作为         法人代表人，在此授权我公司       女士/先生作为我公司正式合法的代理人以我公司名义并代表我公司全权处理             采购项目的以下事宜：

□磋商/磋商文件的准备，包括参加各种会议

□磋商/磋商文件的签署和提交

□参加磋商/磋商会议

□进行合同及价格磋商

□签订承包合同

□执行承包合同

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。本授权书限期自           起至            止。受托人无权转委托。

公司：（盖章）

法定代表人：

日期：         年       月       日

注：

- 在委托执行之事宜旁加上√号；

- 在此授权委托书后面附上委托人和被委托人的身份证复印件、部门、职位、联系方式，同时加盖公章；

- 委托人社保缴纳证明、相关职业资格证明后附；

- 法人和委托授权人身份证复印件

- 供应商近三年经财务审计机构出具的审计报告复印件或企业财务报表（至少包括资产负债表、现金流量表、利润表等）。

5.供应商未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体、未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单

附件三．服务内容偏离表

| 序号 | 服务内容 | 文件要求 | 响应文件响应 | 偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字）：	日期：

注：

1、供应商的服务偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。供应商应对故意隐瞒服务偏差的行为承担责任。对文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”。

## 2、对文件无偏离应标明“无偏离”。

附件四．商务条款偏离表

| 序号 | 文件内容条目号 | 文件要求 | 响应文件响应 | 偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字）：	日期：

注：

1、对文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”。

2、对文件无偏离应标明“无偏离”。

附件五、项目服务方案

附件六、应急预案

附件七、公司合作业绩及证明

（需提供合同（首页、体现服务内容页、金额页、盖章页）的复印件，须加盖供应商公章）

| 序号 | 项目名称（含已完成及正在实施的项目，请分别注明并做适当描述） | 合同公司名称 | 合同起止时间 | 合同总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件八、承诺书

承诺书一

承诺书

致：

- 我公司保证提供的资质文件、业绩、人员的资格证书及企业相关资料均真实有效。除劳务人员外，项目部经理及所有专业人员等项目部组成人员均为本公司在职员工。

- 我公司保证不参与围标、串标、欺诈、贿赂等不正当手段骗取中标的行为。

- 我公司保证加入贵司供方合格库后积极参与甲方项目，遵守贵司成本管理制度规定，否则甲方有权将我公司清除出供方合格库。

公司单位：(公章)

法定代表人或授权代理人：(签字)

年    月     日

承诺书二

承诺书

致 ：

我公司自注册成立以来，始终处于正常生产经营状态，没有处于被责令停业、投递资格被取消、财产被接管\冻结及破产状态；没有出现违法违规及失信行为，没有骗取中标或严重违约或重大质量事故，履约历史优良。

公司单位：(公章)

法定代表人或授权代理人：(签字)

年    月     日

承诺书三

廉政承诺书

敬启者：

根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国招投递法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，为了维护贵我双方的合法权益，我公司作为                 的投递人/中标人承诺如下：

- 严格遵守关于市场准入、项目磋商投递、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

- 我公司及我公司工作人员将与甲方和甲方的工作人员保持正常的业务交往，按照有关法律法规参与招投递活动或履行合同义务。我公司及我公司工作人员应遵守以下规定：

- 不以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等，也不接受甲方及其工作人员索取以上各种费用的要求。

- 不以任何理由为甲方的工作人员报销应由其个人支付的费用。

- 不接受、不安排、不暗示为甲方的工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国、旅游等提供帮助。

- 不以任何理由为甲方的工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐活动。

- 第三条 若我公司违背上述承诺，则

- 在贵我双方已经签订合同的情况下，贵公司有权随时解除合同，且我公司应向贵公司支付相当于合同总价10%的违约金；

- 在贵我双方尚未签订合同的情况下，我公司应向贵公司支付违约金。

- 若我公司违背上述承诺的行为涉嫌犯罪的，贵公司有权向司法机关举报，并由司法机关依法追究我公司的刑事责任。

承诺人（公章）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

# 附件九：合同条款

# 附件十：供应商自行提供的其他文件